UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

B.2. MODELO DE ANTEPROYECTO PARA PFG
(MODALIDAD ESPECÍFICA)

| GRADO EN: [ ] Ingeniería Informática | [ X ] Ingeniería en Tecnologías de la Información |
| --- | --- |

1. DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS

| Estudiante: | JOSÉ IGNACIO CERVERO FRAGO |
| --- | --- |
| DNI / NIE: | 29104538Q |
| Correo electrónico: | jcervero2@alumno.uned.es |
| Créditos superados: | ___ ECTS (Superado el mínimo de 180 ECTS) |
| Director/a del PFG: | Dra. María del Rocío Muñoz Mansilla |
| Departamento: | Informática y Automática |

2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

| Título del Proyecto: | Diseño de una herramienta software basada en algoritmos genéticos para planificación de calendarios |
| --- | --- |
| Modalidad: | Específica |

3. BREVE DESCRIPCIÓN Y MOTIVACIÓN

La planificación y asignación de calendarios y horarios (problemas de timetabling y scheduling) constituyen problemas de optimización combinatoria de alta complejidad computacional (NP-hard). El diseño manual de este tipo de planificaciones suele resultar ineficiente y muy susceptible a conflictos de recursos.

El presente proyecto plantea el diseño e implementación de una herramienta software capaz de generar de forma automatizada calendarios viables y optimizados mediante técnicas evolutivas, en concreto Algoritmos Genéticos (AG). El sistema abordará el problema modelando las condiciones operativas en dos niveles: restricciones duras (hard constraints), indispensables para la viabilidad legal y física de la solución, y restricciones blandas (soft constraints), orientadas a maximizar la comodidad y la distribución equilibrada.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General:
Diseñar, implementar y evaluar una herramienta software con interfaz gráfica, que incorpore un motor propio basado en algoritmos genéticos para la resolución automatizada y eficiente de problemas de planificación de calendarios (horarios docentes, turnos de trabajo o asignación de recursos).

4.2 Objetivos Específicos:

Modelado formal del problema: Definir la estructura del dominio (recursos, espacios, franjas temporales) y formalizar la función de evaluación (fitness) con penalizaciones diferenciadas para restricciones duras y blandas.

Desarrollo del motor genético propio: Implementar en código propio en Python (sin depender de librerías externas de algoritmos genéticos como DEAP o PyGAD) la representación cromosómica, la población inicial, los operadores de selección (torneo/ruleta), cruce específico y mutación, manteniendo un esquema de elitismo.

Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): Construir una interfaz usable e intuitiva (mediante Streamlit) que facilite la introducción/carga de datos (JSON/CSV), la configuración de parámetros del algoritmo genético y la visualización clara del calendario resultante.

Análisis experimental y validación: Evaluar el rendimiento del sistema sobre escenarios de prueba, analizando la velocidad de convergencia, el cumplimiento de restricciones y la sensibilidad ante cambios en la probabilidad de cruce (pc) y mutación (pm).

Elaboración de la documentación formal: Redactar la memoria del proyecto siguiendo las normas de edición y la plantilla oficial en LaTeX de la ETSI Informática de la UNED.

5. MÉTODO DE DESARROLLO, FASES DEL TRABAJO Y CRONOGRAMA

El proyecto se abordará siguiendo una metodología iterativa e incremental. Se estructurará en 6 fases principales:

| Fase | Descripción del Hito / Tarea | Duración |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Revisión bibliográfica y estudio del estado del arte sobre timetabling y Algoritmos Genéticos (obras de Gen, Cheng, Goldberg, Michalewicz entre otros). | 4 semanas |
| Fase 2 | Análisis de requisitos y modelado formal del problema (definición de estructuras de datos, cromosomas y función de fitness). | 4 semanas |
| Fase 3 | Desarrollo en Python del motor genético propio (población, selección, operadores de cruce, mutación y bucle evolutivo). | 7 semanas |
| Fase 4 | Diseño e implementación de la Interfaz Gráfica de Usuario (módulos de entrada de datos, ejecución y representación del calendario). | 4 semanas |
| Fase 5 | Batería de experimentos, ajuste de hiperparámetros (pc, pm) y validación de resultados. | 3 semanas |
| Fase 6 | Redacción de la memoria formal en LaTeX y preparación de la presentación oral para la defensa. | 8 semanas |

6. MEDIOS A UTILIZAR Y JUSTIFICACIÓN DE SU PERTINENCIA

Entorno de Programación: Python 3.x. Lenguaje estándar en computación científica y desarrollo rápido, con excelente soporte para estructuras de datos flexibles.

Entorno e Interfaz Gráfica: Streamlit. Permite construir componentes visuales amigables e interactivos para la gestión de usuarios sin sobrecargar el código de la lógica del algoritmo.

Librerías de Soporte: NumPy y Pandas para la manipulación eficiente de matrices/tablas; Matplotlib/Seaborn para la representación gráfica de las curvas de convergencia del fitness.

Documentación y Control de Versiones: Sistema de control de versiones Git y compilador LaTeX con la plantilla oficial de la ETSI Informática de la UNED para la memoria final.

Medios Hardware: Equipo informático personal estándar (PC/Portátil). No se requieren infraestructuras ni recursos de computación de alto rendimiento externos.

7. FIRMAS DE CONFORMIDAD

En Madrid / Zaragoza, a _____ de ____________________ de 2026.

| Firma del Estudiante: | Vº Bº de la Directora del PFG: |
| --- | --- |
| Fdo.: JOSÉ IGNACIO CERVERO FRAGO | Fdo.: Dra. María del Rocío Muñoz Mansilla |